# PSP2 — Entrega Sprint 1 / Tarefa 13

Parsers por Formato — Versão Final Completa

## 1. Identificação

| ID | Sprint 1 — Tarefa 13 |
| --- | --- |
| Épico | Desenvolvimento Backend |
| História | Desenvolver API de upload e processamento multi-formato |
| Tarefa | Desenvolver parsers por formato (tarefa crítica, 8 PP) |
| Responsável | Isaac |
| Planning Poker | 8 |
| Data de início | 14/04/2026 |
| Data de entrega | 02/05/2026 |
| Status | Concluído (5 de 5 formatos) |
| Branch | main |
| PRs | https://github.com/Theomurah/psp2-ia-universitarios/pull/1, https://github.com/Theomurah/psp2-ia-universitarios/pull/3 |
| Commits | 9adbf53 (PDF/DOCX/MD), 1de9f5e (PPTX + imagens com vision abstrata) |

## 2. Objetivo

Implementar as funções que extraem texto bruto de arquivos enviados pelo aluno em todos os formatos suportados pelo MVP. Esse texto alimenta os estágios seguintes do pipeline (classificação, síntese, compressão).

Versão inicial (commit 9adbf53) cobria 3 formatos (PDF, DOCX, MD). Esta versão final adiciona PPTX e imagens, fechando os 5 formatos previstos. A arquitetura de imagens foi pensada para ser TROCÁVEL entre providers de visão, com decisão definitiva a ser tomada após testes em produção.

## 3. Critério de aceitação

API funcional recebendo e parseando mais de 5 formatos sem erros em testes unitários (compartilhado com a história).

## 4. Conteúdo da entrega

4.1. Os 5 formatos suportados

| Formato | Status | Biblioteca / Estratégia | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| PDF | ✅ | pdf-parse@1.1.1 | parsePdf |
| DOCX | ✅ | mammoth@1.8.0 | parseDocx |
| PPTX | ✅ | officeparser@4.0.5 + node:buffer | parsePptx |
| MD/TXT | ✅ | TextDecoder nativo Deno | parseMd |
| Imagens | ✅ | VisionProvider abstrato (Claude ou Gemini) | parseImage |

4.2. API uniforme

Toda função de parser respeita a mesma interface ParseResult. O dispatcher parseDocument(buffer, formato, mimeType?) escolhe a função certa por enum.

interface ParseResult {

texto: string;

metadata: {

chars: number;

paginas?: number;

formato: FormatoDocumento;

warnings: string[];

// Campos específicos de imagens

vision_provider?: string;

vision_cost_usd?: number;

vision_duration_ms?: number;

};

}

export async function parseDocument(

buffer: Uint8Array,

formato: FormatoDocumento,

mimeType?: string,         // necessário para imagens

): Promise<ParseResult>;

4.3. PPTX — officeparser + polyfill node:buffer

officeparser usa Buffer (Node API). Em Deno, importa-se Buffer via "node:buffer" e converte-se o Uint8Array no momento da chamada:

import officeparser from "npm:officeparser@4.0.5";

import { Buffer } from "node:buffer";

async function parsePptx(buffer: Uint8Array): Promise<ParseResult> {

const nodeBuf = Buffer.from(buffer);

const text = await officeparser.parseOfficeAsync(nodeBuf);

return { texto: text.trim(), metadata: {...} };

}

Decks só com imagens (sem texto significativo) levantam warning sugerindo OCR dos slides exportados — fast-follow.

4.4. Imagens — abstração VisionProvider

Arquitetura desacoplada: o parser de imagens não sabe qual modelo está sendo usado. Recebe um VisionProvider via factory e chama .extractText(buffer, mimeType).

export interface VisionProvider {

readonly name: string;     // "claude" | "gemini"

extractText(

imageBuffer: Uint8Array,

mimeType: string,

): Promise<VisionExtractionResult>;

}

// Factory lendo env var

export function getVisionProvider(): VisionProvider {

const choice = Deno.env.get("VISION_PROVIDER") ?? "claude";

switch (choice) {

case "claude": return new ClaudeVisionProvider();

case "gemini": return new GeminiVisionProvider();

}

}

4.5. Providers implementados

| Provider | Modelo | Vantagens / Desvantagens | Custo / img | Latência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| claude | anthropic/claude-sonnet-4.6 | Excelente OCR de manuscrito (caderno, fotos de quadro). Já é modelo principal do projeto. | ~$0.01 | Maior |
| gemini | google/gemini-2.0-flash-exp | Mais barato e rápido. OCR levemente inferior pra manuscrito complexo. | ~$0.001 | Menor |

4.6. Prompt compartilhado entre providers

Mesmo VISION_PROMPT é injetado pros dois providers — garante consistência mínima entre eles. Pede transcrição EXATA (não interpreta nem resume), preserva LaTeX, marca trechos ilegíveis como "[ilegível]" em vez de inventar.

4.7. Configuração

A variável de ambiente VISION_PROVIDER aceita "claude" | "gemini". Default: "claude". Documentada no .env.example com nota explícita sobre decisão pendente.

# .env

VISION_PROVIDER=claude  # ou "gemini"

4.8. Helper de fallback (pronto, não ativado)

A função extractWithFallback(buffer, mimeType, primary, secondary) está implementada mas não está sendo usada por padrão. Pode ser ativada quando o time decidir a estratégia de produção (ex: Gemini primeiro pra economia, Claude se confidence < threshold).

4.9. Decisão pendente sobre provider definitivo

ⓘ DECISÃO PENDENTE

Qual provider de visão usar em produção

Qual provider será o oficial em produção ainda não foi decidido. Os critérios em consideração: - Qualidade de OCR em casos reais (foto de quadro, anotações manuscritas, slides exportados). - Custo total a partir de ~100 alunos × ~50 imagens por semestre = 5000 imagens. - Latência (afeta UX percebida no dashboard). - Eventual rotação dinâmica (ex: tenta Gemini primeiro, fallback Claude se confiança baixa). A abstração já implementada permite TROCAR via env var sem nenhuma mudança de código. Default no .env.example é "claude" (escolha conservadora pra MVP). Helper extractWithFallback fica pronto pra ativar rotação dinâmica quando o time decidir. Próximos passos pra fechar a decisão: - Rodar 30 imagens reais (10 manuscritas, 10 slides, 10 prints) com cada provider e comparar qualidade vs custo. - Avaliar se o tempo extra do Claude (~3s vs ~1s) compromete UX. - Revisar projeção de custo mensal com base na adoção esperada.

4.10. Integração no pipeline

process-document/index.ts passa fileBlob.type como mimeType ao parseDocument. Quando o formato é imagem, o log do step "parse" inclui provider, custo e duração via job_events:

await logEvent("parse", "success", {

duration_ms: Date.now() - t0,

llm_model: parseResult.metadata.vision_provider,

cost_usd: parseResult.metadata.vision_cost_usd,

message: `${parseResult.metadata.chars} chars via OCR (${provider})`,

});

## 5. Validação

- Todos os 5 formatos atendem à mesma interface ParseResult.

- ParseError preserva cause original e identifica formato — útil pra debug em produção.

- Vision providers expõem o mesmo VisionProvider — trocar provider é zero código.

- node:buffer polyfill funciona em Deno (testado em ambiente Edge Function).

- Documentação completa do trade-off entre providers — facilita decisão futura.

## 6. Dependências e próximos passos

Depende de:

- T22 — callLLMWithRetry usado pelos vision providers.

- OpenRouter aceita chamadas multimodais (content array com image_url) para ambos os modelos.

- OPENROUTER_API_KEY configurada nos secrets.

Habilita:

- Aluno consegue subir HEIC/JPG/PNG (24 arquivos identificados no scraping da pasta do Theo).

- Pipeline completo termina mesmo quando o formato original é imagem.

- Métricas de custo de OCR aparecem no dashboard interno via job_events.

Próximos passos:

- Fechar decisão sobre provider definitivo (ver caixa 4.9).

- Avaliar OCR de slides PPTX exportados como imagens (decks só visuais).

- Adicionar pré-processamento opcional de imagens (rotação automática se metadata EXIF indicar; redução de resolução pra 1024px pra economia).

- Benchmark formal: 30 imagens reais × 2 providers × tempo + custo + qualidade.