# PSP2 — Entrega Sprint 1 / Tarefa 7

Regras de Nomenclatura por Matéria, Tipo e Data

## 1. Identificação

| ID | Sprint 1 — Tarefa 7 |
| --- | --- |
| Épico | Planejamento e Arquitetura |
| História | Definir fluxo de processamento de documentos e regras de nomenclatura/síntese |
| Tarefa | Definir regras de nomenclatura por matéria/tipo/data |
| Responsável | Theo |
| Planning Poker | 2 (+ 1 pela Execução Extra de pastas → 3) |
| Data de início | 09/04/2026 |
| Data de entrega | 18/04/2026 |
| Status | Concluído |

## 2. Objetivo

Definir o padrão único de nomenclatura para todos os arquivos gerados pelo sistema, garantindo consistência, ordenação previsível e compatibilidade com o padrão que o aluno-PM (Theo) já usa na sua coleção pessoal.

Esta entrega inclui também uma EXECUÇÃO EXTRA: a estrutura de pastas hierárquica no Drive (semestre/matéria), que originalmente não estava no escopo da tarefa mas foi incorporada por gerar valor proporcional ao custo.

## 3. Critério de aceitação

Fluxo documentado com etapas, 5+ formatos suportados mapeados, padrão de nomenclatura definido (compartilhado com a história).

## 4. Conteúdo da entrega

4.1. Padrão único de nome de arquivo

{MATERIA_CODE} - {Tipo} - {Identificador} {Título}.{ext}

Exemplos reais (extraídos da pasta UnB do Theo):

FISICA3 - Aula - 2026-03-24 Lei de Coulomb Vetorial.md

TRANSP_CALOR - Estudo Dirigido - 01 Principios Termodinamica.md

HIST_MUSICA - Unidade1 - Resumo Textual.md

ECONOMIA - Programa - Disciplina SIGAA.md

SI_ENGPROD - Questionario - Cap04 Software.md

4.2. Códigos de matéria (UPPERCASE com underscore)

| MATERIA_CODE | Nome completo |
| --- | --- |
| FISICA3 | Física 3 |
| TRANSP_CALOR | Transferência de Calor e Massa (TCM) |
| ECONOMIA | Introdução à Economia (Inteco) |
| HIST_MUSICA | História da Música 3 |
| SI_ENGPROD | Sistemas de Informação para Eng. de Produção (SIEP) |
| PSP2 | Projeto de Software 2 |
| WORKSHOP_PLN | Workshop — Processamento de Linguagem Natural |
| VIOLAO | Violão (extra-curricular) |

4.3. Tipos de documento (enum de 15)

| Tipo | Quando usar | Convenção do identificador |
| --- | --- | --- |
| Aula | Anotações de aula | data ISO obrigatória |
| Plano | Plano de ensino | sem data; pode ter "Turma01" |
| Programa | Programa SIGAA | sem data |
| Cronograma | Cronograma do semestre | usar "2026_1" |
| Ficha | Ficha de avaliação / atividade | sem data fixa |
| Guia | Material de apoio (escuta, estudo) | sem data fixa |
| Resumo | Síntese textual | sem data fixa |
| Resumão | Síntese para avaliação iminente | sem data; pode ter "P1"/"P2" |
| Questionário | Lista de perguntas (numeradas) | identificador = "CapNN" |
| Estudo Dirigido | Exercício orientado com resolução | identificador = "ED N" |
| Unidade | Bloco de conteúdo de uma disciplina | identificador = "UnidadeN" |
| Lista | Lista de exercícios | identificador = "Lista N" |
| Apostila | Capítulo de livro / apostila | identificador = "Cap. N" |
| Cola | Resumo ultra-compacto | sem data |
| Outro | Fallback se não encaixa | usar com moderação |

4.4. Identificadores

- Data: formato ISO AAAA-MM-DD (ex: 2026-03-24) — usado em "Aula".

- Numérico: prefixado com 0s pra ordenação (ex: "ED 01", "Lista 03", "Cap. 04").

- Composto: "Unidade1", "Turma01", "P1", "P2" — sem espaço interno.

- Semestre: "2026_1" (underscore separador, sem ponto).

- Quando aplicável os dois (data + numérico): data prevalece.

4.5. Sanitização e regras de filesystem

Caracteres NÃO permitidos no nome de arquivo (filesystem-safe):

/  \  :  *  ?  "  <  >  |

Acentos: PRESERVADOS (sistemas de arquivos modernos lidam bem com UTF-8).

Espaços: PERMITIDOS (não substituir por _ ou -).

Maiúsculas no MATERIA_CODE: SEMPRE (FISICA3, não Fisica3).

Limite de tamanho: 200 chars total (caminho + nome). Truncar título se passar.

Função utilitária:

function sanitizeFilename(raw: string): string {

return raw

.replace(/[\/\\:*?"<>|]/g, "")

.replace(/\s+/g, " ")

.trim()

.slice(0, 180);

}

4.6. Estrutura JSON da regra (consumida pelos prompts T08/T09)

export const NOMENCLATURA = {

formato: "{MATERIA_CODE} - {Tipo} - {Identificador} {Titulo}.{ext}",

separadores: { entre_campos: " - ", entre_id_titulo: " " },

materia_code: { case: "UPPER", separator: "_", regex: /^[A-Z][A-Z0-9_]+$/ },

tipos: ["Aula","Plano","Programa","Cronograma","Ficha","Guia",

"Resumo","Resumão","Questionário","Estudo Dirigido",

"Unidade","Lista","Apostila","Cola","Outro"],

data_formato: "AAAA-MM-DD",

semestre_formato: "AAAA_S",

max_titulo_chars: 60,

max_total_chars: 180,

caracteres_proibidos: /[\/\\:*?"<>|]/g

} as const;

4.7. Execução Extra — Estrutura de pastas no Drive

⚠ EXECUÇÃO EXTRA — fora do escopo original da tarefa

Organização hierárquica por semestre e matéria

O que é: Além de nomear o arquivo, o sistema cria automaticamente uma estrutura de pastas hierárquica no Google Drive do aluno, organizando os documentos por semestre e matéria. Justificativa: Sem essa estrutura, todos os docs ficariam soltos numa pasta única — usuabilidade ruim. Criar a hierarquia é um custo marginal pequeno (uma chamada extra ao Drive API por matéria nova) e melhora muito a percepção de organização do produto. Estrutura proposta: PSP2 - Estudos/ └── 2026.1 (6º semestre)/ ├── Cálculo 3/ ├── Física 3/ │ ├── FISICA3 - Aula - 2026-03-24 Lei de Coulomb Vetorial.md │ ├── FISICA3 - Lista - 03 Campo Eletrico.md │ └── ... ├── Inteco/ └── TCM/ └── 2026.2 (7º semestre)/ Onde isso afeta o pipeline: - Onboarding (T17, frontend) — coletar semestre atual + lista de matérias do aluno. - T06 (fluxo) — passo "Export Drive" precisa chamar findOrCreateFolder antes do upload. - H6 (Sprint 2, integração Drive) — implementação de findOrCreateFolder(semestre) + findOrCreateFolder(matéria) recursivo. - Schema do DB (user_profiles): adicionar campos semestre_atual e materias[] (array de { code, nome }).

## 5. Validação

- Padrão validado contra a coleção real do Theo (pasta UnB 6º semestre): 100% dos arquivos .md já seguem esse formato.

- 15 tipos enum cobrem todos os documentos da pasta — zero "Outro" nas amostras.

- Sanitização testada: nomes com acentos, espaços, números preservados; caracteres proibidos removidos.

- Execução Extra (pastas) revisada com Pedro (frontend) e Isaac (Drive API) — implementável.

## 6. Dependências e próximos passos

Depende de:

- T01 (requisitos) e T02 (stack) — confirma que Drive API está na stack.

Habilita:

- T08 (síntese) — usa o cabeçalho fixo derivado dessa nomenclatura.

- T09 (classificação) — output dela alimenta diretamente os campos {MATERIA_CODE}, {Tipo}, {Identificador}, {Título}.

- T17 (frontend) — formulário de onboarding precisa coletar semestre + matérias (Execução Extra).

- H6 (Sprint 2, Drive) — implementação real do findOrCreateFolder.

Próximos passos:

- Decidir: o sistema importa o padrão ATUAL do aluno (lendo arquivos existentes) ou IMPÕE o novo? Recomendação: oferecer "modo importar" no onboarding — opcional.

- Adicionar 1 PP no backlog pela Execução Extra (originalmente 2, agora 3).

- Considerar feature futura: aluno renomeia padrão personalizado por preferência (não no MVP).