# PSP2 — Entrega Sprint 1 / Tarefa 12

Edge Function ingest-document

## 📖 Em palavras simples

O “endpoint” é o ponto de entrada no servidor que o frontend chama quando o aluno termina um upload. Esse endpoint recebe os dados do arquivo (nome, tamanho, formato, onde foi salvo no Storage), confere se é o dono mesmo que está mandando, e dispara o processamento em segundo plano.

Detalhe importante: o arquivo em si NÃO passa por esse endpoint. O servidor tem limite de 60 segundos por chamada, e um upload grande estouraria. Em vez disso, o frontend pega uma “URL temporária” (signed URL) e manda o arquivo direto pro Storage. O endpoint só recebe a confirmação e o nome do arquivo.

Por que isso importa? Esse desenho permite uploads de até 50 MB sem estourar limite, mantém a chave do servidor segura (ela não vai pro frontend), e desacopla o “sobe arquivo” do “processa arquivo”. Se o processamento demorar 2 minutos, o aluno não fica esperando travado: o navegador devolve resposta em milissegundos e o trabalho continua nos bastidores.

## 1. Identificação

| ID | Sprint 1 — Tarefa 12 |
| --- | --- |
| Épico | Desenvolvimento Backend |
| História | Desenvolver API de upload e processamento multi-formato |
| Tarefa | Implementar endpoint de upload (PDF, DOCX, PPTX, img, MD) |
| Responsável | Isaac |
| Planning Poker | 5 |
| Data de início | 14/04/2026 |
| Data de entrega | 02/05/2026 |
| Status | Concluído |
| Branch | feature/sprint1-pipeline |
| PR | https://github.com/Theomurah/psp2-ia-universitarios/pull/1 |
| Commit | 46ddbe1 |

## 2. Objetivo

Criar o endpoint que recebe metadados de um arquivo já no Storage (via signed URL feito direto pelo frontend), valida ownership e dispara o pipeline de processamento em background. O upload do bytes acontece fora desse endpoint (frontend → Storage direto) pra evitar o limite de 60s das Edge Functions.

## 3. Critério de aceitação

API funcional recebendo e parseando mais de 5 formatos sem erros em testes unitários (compartilhado com a história).

## 4. Conteúdo da entrega

4.1. Arquitetura escolhida — signed URL + waitUntil

O frontend faz upload direto pro Supabase Storage usando uma signed URL (gerada pelo Supabase Auth/Storage SDK). Em seguida, chama a Edge Function ingest-document apenas com o storage_path. Isso evita que arquivos grandes (até 50 MiB) trafeguem por dentro de uma Edge Function, contornando o limite de tempo/memória.

4.2. Endpoint POST /functions/v1/ingest-document

Localização: supabase/functions/ingest-document/index.ts

Request body (validado por Zod via UploadRequestSchema):

{

"filename_original": "FISICA3 - Aula 2026-03-24.pdf",

"format": "pdf",

"size_bytes": 245000,

"storage_path": "{user_id}/1715099400000-FISICA3_Aula.pdf"

}

Response 202 Accepted:

{

"job_id": "uuid",

"document_id": "uuid",

"status": "pending"

}

4.3. Validações implementadas

- JWT obrigatório (Supabase Auth) — retorna 401 se ausente/inválido.

- Path no Storage começa com {user.id}/ — retorna 403 se tentar ler de outro usuário.

- Validação de schema via Zod (formato, tamanho ≤ 50 MiB).

- Inserção em documents e jobs com service_role (bypassa RLS pra escrever).

4.4. Disparo do pipeline

Após criar o job, a função usa EdgeRuntime.waitUntil() para chamar a Edge Function process-document via HTTP em fire-and-forget. O cliente recebe 202 imediatamente; o processamento real acontece em background — sem precisar de pg_cron nem fila externa.

EdgeRuntime.waitUntil(

fetch(processUrl, { method: "POST", body: { job_id } })

);

4.5. CORS

Configurado via _shared/cors.ts. Aceita OPTIONS preflight, libera POST e GET com Authorization.

## 5. Validação

- JWT validado com supabase.auth.getUser() — testado com token válido (retorna user) e inválido (401).

- Ownership do storage_path verificada — tentativa de acessar path de outro usuário retorna 403.

- Schema Zod rejeita formato não suportado, size > 50 MiB e storage_path vazio.

- Documents e jobs criados com FK consistentes — sem orphan rows.

## 6. Dependências e próximos passos

Depende de:

- T01–T11 (specs concluídas).

- Migration 0001 (tabelas documents e jobs) e 0002 (bucket documents).

- packages/shared/schemas.ts (UploadRequestSchema).

Habilita:

- T18 — drag-and-drop usa esse endpoint via lib/upload.ts.

- process-document é disparado direto daqui.

Próximos passos:

- Rate limiting (ex: max 20 uploads/min por usuário).

- Validação anti-virus (ClamAV ou similar) se entrar requisito de segurança.

- Logging mais granular pra observabilidade (ex: Logflare).