UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UnB

FACULDADE DE TECNOLOGIA — FT

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

DISCIPLINA: PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 2 — PSP2

THEO MURAHOVSCHI

PEDRO HENRIQUE

ISAAC

GUILHERME

LUIS FELIPE

RELATÓRIO FINAL DA SPRINT 1

Projeto: PSP2 — IA para Universitários

Brasília — DF

2026

THEO MURAHOVSCHI

PEDRO HENRIQUE

ISAAC

GUILHERME

LUIS FELIPE

RELATÓRIO FINAL DA SPRINT 1

Projeto: PSP2 — IA para Universitários

Relatório final da Sprint 1 apresentado à disciplina Projeto de Sistemas de Produção 2 (PSP2), do curso de Engenharia de Produção da Universidade de Brasília, como parte das atividades avaliativas do semestre 2026.1.

Orientador(a): [A PREENCHER]

Período da Sprint: [A PREENCHER: dd/mm/2026 a dd/mm/2026]

Brasília — DF

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5

2 METODOLOGIA	6

2.1 Composição da equipe	6

2.2 Pilha tecnológica	6

2.3 Fluxo de trabalho	7

3 PLANEJAMENTO DA SPRINT	8

3.1 Objetivos da sprint	8

3.2 Histórias e tarefas planejadas	8

4 DESENVOLVIMENTO	10

4.1 H1 — Arquitetura, stack e repositório	10

4.2 H2 — Fluxo de processamento de documentos	11

4.3 H3 — API de upload multi-formato	12

4.4 H4 — Interface de upload drag-and-drop	13

4.5 Execuções extras	14

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO	15

6 DIFICULDADES E APRENDIZADOS	16

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS	17

REFERÊNCIAS	18

1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta os resultados da Sprint 1 do projeto PSP2 — IA para Universitários, desenvolvido no âmbito da disciplina Projeto de Sistemas de Produção 2 (PSP2) do curso de Engenharia de Produção da Universidade de Brasília (UnB), no semestre letivo de 2026.1. O projeto tem por objetivo o desenvolvimento de uma plataforma do tipo Software as a Service (SaaS) capaz de receber documentos acadêmicos em múltiplos formatos, sintetizá-los por meio de modelos de linguagem de grande escala (LLM) e organizá-los automaticamente no Google Drive do estudante, gerando ainda system prompts personalizados e uma biblioteca de prompts acadêmicos.

A Sprint 1 concentrou-se nas atividades fundacionais do projeto: definição da arquitetura do sistema, escolha da pilha tecnológica, modelagem do fluxo de processamento de documentos, implementação da camada de upload multi-formato e construção da interface inicial. Estas entregas estabelecem a base sobre a qual as sprints subsequentes irão construir o pipeline completo de síntese, a integração com o Google Drive e o gerador de prompts personalizados.

2 METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto adota o framework ágil Scrum, organizado em sprints de duração fixa, com cerimônias de planejamento, revisão e retrospectiva. A divisão de responsabilidades respeita os papéis estabelecidos pela equipe e a comunicação ocorre por canais assíncronos e reuniões síncronas semanais. O repositório é mantido no GitHub, com fluxo de trabalho baseado em branches por funcionalidade (feature branches) e revisão por pares antes da integração à branch principal.

2.1 Composição da equipe

| Integrante | Papel | Atribuições principais |
| --- | --- | --- |
| Theo Murahovschi | Product Owner / Frontend Lead | PO, condução do backlog, frontend e identidade visual |
| Pedro Henrique | Desenvolvedor Frontend | Interface, dashboard, drag-and-drop, integração com Supabase |
| Isaac | Desenvolvedor Backend (Lead) | Edge Functions, pipeline LLM, parsers e validação |
| Guilherme | Desenvolvedor Backend | Suporte ao pipeline, geração de prompts e infraestrutura |
| Luis Felipe | QA / Testes | Validação funcional, testes manuais e automatizados |

2.2 Pilha tecnológica

| Camada | Tecnologias |
| --- | --- |
| Frontend | Vite, React 19, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui |
| Roteamento | React Router v6 |
| Formulários | React Hook Form com validação via Zod |
| Estado de servidor | TanStack Query |
| Backend | Supabase Edge Functions (Deno + TypeScript) |
| Banco de dados / Auth / Storage | Supabase (Postgres com RLS) |
| Modelos de linguagem | OpenRouter (Claude, GPT-4o, Gemini, Llama) |
| Hospedagem | Vercel (frontend) e Supabase (backend) |
| Integração contínua | GitHub Actions (typecheck, lint, deploy de Edge Functions) |

2.3 Fluxo de trabalho

As tarefas seguem o fluxo Kanban com os estados "a fazer", "em andamento", "em revisão" e "concluído". Cada tarefa possui critérios de aceitação documentados em arquivo .docx individual armazenado em Entregas/Sprint X/[Épico]/[História]/, conforme padrão estabelecido na Sprint 1. Os commits seguem o padrão Conventional Commits e cada pull request requer ao menos uma revisão antes da integração.

3 PLANEJAMENTO DA SPRINT

3.1 Objetivos da sprint

Os objetivos da Sprint 1 foram definidos em sessão de planejamento e organizados em quatro histórias de usuário, cobrindo desde a definição arquitetural até a entrega de uma interface funcional de upload de documentos. As histórias e suas respectivas finalidades são:

- H1 — Definir a arquitetura do sistema, a stack tecnológica e o repositório, garantindo fundações sólidas para o desenvolvimento iterativo.

- H2 — Definir o fluxo de processamento de documentos, especificando etapas, prompts e critérios de validação.

- H3 — Desenvolver a API de upload multi-formato, incluindo parsers, fila assíncrona e tratamento de erros.

- H4 — Criar a interface de upload do tipo drag-and-drop, com dashboard de status e configuração de perfil.

3.2 Histórias e tarefas planejadas

A Sprint 1 contemplou vinte e uma tarefas, distribuídas entre as quatro histórias conforme apresentado a seguir:

| ID | Tarefa | História | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Mapear requisitos técnicos | H1 | Theo | Concluída |
| T02 | Definir stack tecnológica | H1 | Theo / Isaac | Concluída |
| T03 | Criar diagrama de arquitetura | H1 | Isaac | Concluída |
| T04 | Configurar repositório e CI | H1 | Theo | Concluída |
| T05 | Padrões de código e Git Flow | H1 | Theo | Concluída (parcial — ESLint pendente) |
| T06 | Mapear etapas do pipeline | H2 | Isaac | Concluída |
| T07 | Definir regras de nomenclatura | H2 | Theo | Concluída |
| T08 | Prompt de síntese | H2 | Guilherme | Concluída |
| T09 | Prompt de classificação | H2 | Guilherme | Concluída |
| T10 | Prompt de compressão | H2 | Guilherme | Concluída |
| T11 | Critérios de validação | H2 | Luis Felipe | Concluída |
| T12 | Endpoint de upload | H3 | Isaac | Concluída |
| T13 | Parsers por formato | H3 | Isaac | Concluída |
| T14 | Fila assíncrona | H3 | Isaac | Concluída |
| T15 | Testes unitários por formato | H3 | Isaac | Concluída (13 suítes, 129 testes) |
| T16 | Tratamento de erros e fallback | H3 | Isaac | Concluída |
| T17 | Tela de login e cadastro | H4 | Pedro | Concluída |
| T18 | Componente drag-and-drop | H4 | Pedro | Concluída |
| T19 | Dashboard de status | H4 | Pedro | Concluída |
| T20 | Preview de documentos | H4 | Pedro | Concluída |
| T21 | Tela de configuração | H4 | Pedro | Concluída |

4 DESENVOLVIMENTO

4.1 H1 — Arquitetura, stack e repositório

A primeira história consolidou a base estrutural do projeto. Foram mapeados os requisitos técnicos a partir do escopo do produto, definida a pilha tecnológica (apresentada na Seção 2.2), elaborado um diagrama de arquitetura (disponível em docs/architecture.png) e configurado o repositório no GitHub com workflows de integração contínua. As tarefas incluíram ainda a definição de padrões de código e do Git Flow utilizado pela equipe, sendo que a configuração de ESLint permanece como pendência de baixa prioridade.

A arquitetura escolhida segue o padrão de aplicação web moderna com separação entre frontend (Vite + React) e backend serverless (Supabase Edge Functions). A persistência de dados, a autenticação e o armazenamento de arquivos foram unificados na plataforma Supabase, o que reduz a complexidade operacional para uma equipe acadêmica de cinco integrantes.

4.2 H2 — Fluxo de processamento de documentos

A segunda história tratou da modelagem do pipeline de processamento, dividido em seis etapas principais: parse do documento, classificação por matéria e tipo, síntese via LLM, compressão (nos modos compacta e cola), validação semântica e estrutural, e exportação. Foram elaborados os prompts específicos para cada etapa do pipeline, com placeholders para parâmetros dinâmicos como matéria, semestre e modo de compressão. Foram definidos ainda os critérios de validação multi-camada, incluindo validação estrutural via Zod, quantitativa, semântica e por LLM-as-judge.

4.3 H3 — API de upload multi-formato

A terceira história implementou a camada de ingestão de documentos. Foi desenvolvido um endpoint de upload capaz de receber arquivos nos formatos PDF, DOCX, PPTX, Markdown e imagens (PNG, JPEG, HEIC). Cada formato é tratado por um parser específico, e o processamento ocorre de forma assíncrona por meio de uma fila baseada em jobs persistidos na tabela jobs do Supabase. O tratamento de erros adota uma estratégia de fallback, com tentativas automáticas e registro detalhado em uma tabela dedicada de eventos (job_events). A bateria de testes unitários cobre todos os parsers (T15), totalizando treze suítes Vitest com cento e vinte e nove testes aprovados, integrados ao pipeline de integração contínua.

4.4 H4 — Interface de upload drag-and-drop

A quarta história entregou a interface inicial do produto. Foram implementadas as telas de login e cadastro com suporte a três modos de autenticação (e-mail e senha, magic link e Google OAuth — este último com integração planejada para a Sprint 2), o componente de drag-and-drop com validação de tipo e tamanho, o dashboard de status com atualização em tempo real via Supabase Realtime, o preview de documentos processados e a tela de configuração do perfil acadêmico do estudante.

4.5 Execuções extras

Durante o desenvolvimento da Sprint 1, foram identificadas e executadas funcionalidades que não constavam no backlog original mas agregaram valor significativo ao produto. Destacam-se: sistema próprio de notificações (toasts) cobrindo todos os fluxos de feedback; identidade visual baseada na paleta institucional da UnB, incluindo logo em SVG; fluxo obrigatório de onboarding em quatro etapas (boas-vindas, curso e semestre, matérias e horários); abstração da camada de modelos de linguagem permitindo configuração dinâmica por variáveis de ambiente; e workflow de implantação contínua via GitHub Actions. A relação completa encontra-se documentada no arquivo docs/EXTRAS.md do repositório.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao término da Sprint 1, foram concluídas as vinte e uma tarefas planejadas, resultando em uma taxa de execução de cem por cento. As entregas validadas incluem o repositório configurado e operacional, o pipeline de processamento documentado em sua totalidade, a API de upload funcional para todos os cinco formatos suportados, a interface completa de upload com dashboard reativo, e a bateria de testes unitários cobrindo todos os parsers de documento. A bateria de testes resultou em treze suítes Vitest com cento e vinte e nove testes aprovados, integrados ao fluxo de integração contínua. Como entregável adicional, foram incorporadas quinze execuções extras ao escopo, conforme registrado em documento próprio.

A única ressalva técnica refere-se à T05 (Padrões de código e Git Flow), em que a configuração de ESLint permanece como pendência de baixa prioridade, sem impacto sobre as entregas funcionais. Existem ainda otimizações opcionais no parser de imagens (T13), como auto-rotação por metadado EXIF, redução de resolução e compressão JPEG, listadas como melhorias futuras.

[A PREENCHER: Inserir métricas quantitativas adicionais: número de commits, número de pull requests, linhas de código por integrante, tempo médio de revisão]

6 DIFICULDADES E APRENDIZADOS

Entre as principais dificuldades enfrentadas pela equipe durante a Sprint 1, destacam-se: a curva de aprendizado de tecnologias novas para parte do time (notadamente Supabase Edge Functions e o ambiente Deno); a definição inicial de prompts robustos para os modelos de linguagem, exigindo iteração; e a calibração da estrutura de pastas para os documentos .docx de entrega por tarefa.

Como aprendizados consolidados ao final da sprint, registra-se a importância de documentar critérios de aceitação detalhados por tarefa antes do início da implementação, a conveniência da abstração de provedores de LLM por meio de variáveis de ambiente, e o ganho de produtividade obtido pela escolha de uma plataforma integrada (Supabase) que reduz a necessidade de configurações de infraestrutura.

[A PREENCHER: Acrescentar percepções individuais de cada integrante, se aplicável, e ajustes a serem aplicados na próxima sprint]

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Sprint 1 cumpriu integralmente seu papel de estabelecer as fundações técnicas e de produto do projeto, atingindo cem por cento da taxa de conclusão das tarefas planejadas. As bases arquiteturais, o repositório com integração contínua, os parsers de documentos validados por testes unitários e a interface de upload constituem o conjunto necessário para que a Sprint 2 concentre-se na implementação do pipeline de síntese via LLM, na integração com o Google Drive e na geração de system prompts personalizados.

Para a próxima sprint, recomenda-se a aplicação da migration 0003 no projeto Supabase de produção, a definição dos modelos de linguagem a serem utilizados em cada estágio do pipeline e a configuração da conta OpenRouter com créditos para os testes operacionais.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. The Scrum Guide: the definitive guide to Scrum: the rules of the game. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org. Acesso em: 26 maio 2026.

[A PREENCHER: Demais referências utilizadas (frameworks, bibliotecas, artigos consultados) — consolidar ao término do projeto]