# PSP2 — Entrega Sprint 3 / Tarefa 50

Coverage, gate de validação no deploy, migrate job, ESLint/Dependabot/CodeQL e CSP no Vercel

## 📖 Em palavras simples

O pipeline de entrega (CI/CD) é o que impede código quebrado de chegar à produção. Esta entrega o endurece em várias frentes e fecha a configuração de cabeçalhos de segurança do frontend.

No CI: testes rodam com cobertura; um job validate (lint/typecheck/test/build) roda ANTES do deploy (needs: validate), para nenhum push subir função quebrada; um job migrate (supabase db push) aplica as migrations antes do deploy das functions, para o banco não ficar para trás; ESLint flat v9, Dependabot (updates semanais agrupados), CodeQL e npm audit. No Vercel: HSTS, CSP estrita (sem origens não usadas), X-Frame-Options, Permissions-Policy, worker-src/frame-src explícitos, e o catch-all que não serve mais index.html para assets inexistentes.

Por que isso importa? Sem gate de validação, um deploy podia subir uma Edge Function que nem compila; sem o job de migrations, o código novo encontrava um banco velho. Endurecer o CI/CD é o que torna a entrega contínua confiável.

## 1. Identificação

| ID | Sprint 3 — Tarefa 50 |
| --- | --- |
| Épico | Qualidade, CI-CD e Higiene |
| História | H18 - Pipeline de entrega confiável |
| Tarefa | CI/CD endurecido (coverage, deploy gate, migrate, eslint, dependabot, codeql, npm audit) + CSP/headers Vercel |
| Responsável | Theo |
| Planning Poker | 5 |
| Data de início | 26/05/2026 |
| Data de entrega | 04/06/2026 |
| Status | Concluído |
| Commits | 514841e, ba413b4, 866e9d9, 33a6d91 |

## 2. Objetivo

Tornar a entrega contínua confiável: cobertura no teste, gate de validação antes do deploy, aplicação de migrations no CI, análise estática/segurança de dependências e cabeçalhos HTTP estritos no frontend.

## 3. Critério de aceitação

CI roda testes com --coverage; deploy-functions tem job validate como needs do deploy e job migrate (supabase db push) antes das functions; ESLint flat v9, Dependabot, CodeQL e npm audit ativos; vercel.json com HSTS, CSP estrita, X-Frame-Options, Permissions-Policy e catch-all corrigido.

## 4. Conteúdo da entrega

### 4.1. CI/CD

- ci.yml: npm test com --coverage (v8) + upload de artefato.

- deploy-functions.yml: job validate (lint/typecheck/test/build) com needs: validate; job migrate (supabase db push, CLI pinada, concurrency group) antes do deploy (achados #31, #59, #60).

- @vitest/coverage-v8 em devDeps; package-lock.json versionado para npm ci reproduzível.

- ESLint flat config v9 (apps/web), Dependabot, CodeQL e npm audit no CI.

### 4.2. Cabeçalhos do Vercel

- HSTS (preload), CSP estrita com whitelist Supabase/OpenRouter/Google só onde usada (achados #56, #57, #90).

- X-Frame-Options DENY, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy, COOP.

- worker-src/frame-src explícitos; catch-all não serve index.html para assets inexistentes (#58).

- Cache imutável em /assets/.

## 5. Validação

- Push com função quebrada é barrado pelo gate validate.

- Migrations são aplicadas antes do deploy das functions.

- CodeQL/npm audit rodam no CI.

- Cabeçalhos de segurança presentes na resposta do Vercel.

## 6. Dependências e próximos passos

Origem: auditoria 2026-05-26 F-05/F-10; auditoria 2026-06-10 (#31,56,57,58,59,60,90). Habilita:

- Deploy de produção com confiança.

- Threshold de cobertura após medir baseline.