# PSP2 — Entrega Sprint 3 / Tarefa 43

Schema cleanup, índices, advisors e correção da grade UNB / parser SIGAA

## 📖 Em palavras simples

Esta entrega agrupa os ajustes de banco e de dados de horário que sustentam a performance e a correção do produto. Do lado do banco: constraints, índices e comentários que documentam e protegem o schema; do lado dos horários: a grade de turnos da UnB estava deslocada e o parser do SIGAA pegava só o primeiro horário de cada matéria.

No banco: CHECK em progress_percent (impede gravar 150%), índices para os caminhos quentes (lista de docs processados, query principal do Dashboard), consolidação de policies do prompt_library (o planner rodava duas por ação) e comentários SQL que documentam decisões direto no schema. Nos horários: a tabela UNB_TURNOS da tarde começava às 14:00 quando o correto é 12:55 (horários importados saíam ~1h errados — a fixture real prova: 35T45 = ter/qui 16:00–17:50), e o parser SIGAA passou a capturar todos os códigos de horário da disciplina.

Por que isso importa? Índice e CHECK errados aparecem como lentidão e dados inválidos em produção; horário deslocado faz o aluno perder aula. São defeitos que minam a confiança nos dados — exatamente o que a auditoria pegou.

## 1. Identificação

| ID | Sprint 3 — Tarefa 43 |
| --- | --- |
| Épico | Robustez do Pipeline e Banco |
| História | H15 - Resiliência a races, retries e falhas parciais |
| Tarefa | Migrations 0007/0011/0027 + grade UNB_TURNOS + parser SIGAA multi-turno |
| Responsável | Isaac |
| Planning Poker | 5 |
| Data de início | 26/05/2026 |
| Data de entrega | 04/06/2026 |
| Status | Concluído |
| Commits | f029f61, c70a504, 3f31d5b, 61e68be |

## 2. Objetivo

Consolidar correções de schema/performance do banco (constraints, índices, advisors, comentários) e corrigir a grade de turnos da UnB e o parser SIGAA para que horários importados fiquem corretos e completos.

## 3. Critério de aceitação

progress_percent tem CHECK 0–100; existem índices para os caminhos quentes (documents.processed_at, jobs(user_id, created_at desc)); policies de prompt_library consolidadas (1 por ação); advisors sem os warnings endereçados; UNB_TURNOS da tarde inicia em 12:55; parser SIGAA captura todos os códigos de horário por matéria.

## 4. Conteúdo da entrega

### 4.1. Banco — migrations e advisors

| Migration | O que faz |
| --- | --- |
| 0007 | CHECK (progress_percent 0–100) em jobs; índice parcial idx_documents_processed; comments SQL (feedback.job_id, job_events, user_consents, handle_new_user). Achados D2/B4/A5/C3/C4/G3. |
| 0011 | Índice em feedback.job_id (unindexed FK) + consolidação de 2 policies permissive por ação no prompt_library em 1. |
| 0027 | Índice jobs(user_id, created_at desc) para a query principal do Dashboard (achado #75). |

### 4.2. Horários — grade e parser SIGAA

- UNB_TURNOS.T corrigido: a tarde começa em T1 12:55 (antes 14:00) — horários importados saíam ~1h errados (achado #4, HIGH).

- Parser SIGAA captura todos os códigos de horário da disciplina, não só o primeiro — disciplinas em turnos distintos não perdem mais blocos (achado #29).

- ClassificationSchema rejeita datas impossíveis; UPDATE de documents passa a checar erro (achado #30).

## 5. Validação

- Gravar progress_percent = 150 falha (CHECK).

- Query do Dashboard usa o índice jobs(user_id, created_at desc).

- get_advisors não reporta mais os warnings endereçados.

- Importar a fixture real do SIGAA (2026.1) reproduz horários corretos da tarde e múltiplos blocos.

## 6. Dependências e próximos passos

Relaciona-se com: T62 (import SIGAA na jornada), T64 (Dashboard). Habilita:

- Performance da query principal do Dashboard.

- Confiabilidade da grade de horários da Sprint 5.