# PSP2 — Entrega Sprint 3 / Tarefa 35

Trigger anti-escalada de admin e blindagem de colunas sensíveis

## 📖 Em palavras simples

Esta entrega fecha o furo mais grave encontrado na auditoria de 10/06: qualquer aluno logado conseguia rodar um UPDATE na própria linha de profiles e se promover a administrador (is_admin = true). Como o painel /admin é protegido só por essa coluna, isso dava acesso total às métricas e configurações de todos os usuários.

A correção usa três camadas no banco: (1) um gatilho BEFORE UPDATE que bloqueia qualquer mudança em colunas privilegiadas (is_admin, is_test, email) vinda do próprio usuário — só funções de admin com SECURITY DEFINER conseguem alterar; (2) revogação do SELECT em nível de tabela em profiles, re-concedido coluna a coluna, de modo que google_access_token e google_refresh_token nunca trafegam para o navegador; (3) app_settings legível apenas por admin.

Por que isso importa? Sem o gatilho, o controle de acesso do produto inteiro era contornável com uma linha de SQL. É o tipo de falha que invalida toda a confiança no isolamento entre alunos — precisava ser tratada antes de qualquer exposição a usuários reais.

## 1. Identificação

| ID | Sprint 3 — Tarefa 35 |
| --- | --- |
| Épico | Segurança de Acesso e Dados |
| História | H13 - Blindar privilégios e dados sensíveis no banco |
| Tarefa | Blindar escalada de privilégio e colunas sensíveis (migrations 0020–0022) |
| Responsável | Isaac |
| Planning Poker | 5 |
| Data de início | 26/05/2026 |
| Data de entrega | 04/06/2026 |
| Status | Concluído |
| Commits | 3f31d5b |

## 2. Objetivo

Eliminar o vetor de escalada de privilégio em public.profiles e impedir que tokens OAuth do Google e configurações administrativas cheguem ao cliente, por meio de defesa no nível do banco (triggers, REVOKE/GRANT por coluna e RLS), independente do comportamento do frontend.

## 3. Critério de aceitação

Um usuário comum não consegue alterar is_admin, is_test nem email da própria linha por UPDATE direto (o gatilho levanta exceção); um SELECT do cliente em profiles não retorna as colunas google_*_token; app_settings só é legível por quem passa em is_admin(). Migrations 0020–0022 aplicadas e verificadas via get_advisors.

## 4. Conteúdo da entrega

### 4.1. Migrations aplicadas

| Migration | O que faz |
| --- | --- |
| 0020 | Trigger BEFORE UPDATE em profiles que rejeita mudança de is_admin / is_test / email feita fora das RPCs admin (SECURITY DEFINER). Fecha o achado CRÍTICO #1 da auditoria 2026-06-10. |
| 0021 | REVOKE SELECT table-level de profiles + GRANT coluna a coluna, removendo google_access_token / google_refresh_token do conjunto exposto a authenticated (achado HIGH #5). |
| 0022 | app_settings legível somente por admin — verificado que o único leitor é a tela AdminModelos (achado #77). |

### 4.2. Defesa em profundidade

- O gatilho é a barreira final: mesmo que uma policy RLS futura seja afrouxada por engano, a coluna privilegiada continua protegida.

- A blindagem por coluna casa com o fix de frontend (T65/useProfile) que passou a usar lista explícita de colunas — defesa redundante por design.

- Funções admin legítimas continuam alterando essas colunas porque rodam como SECURITY DEFINER, fora do escopo do gatilho de usuário.

## 5. Validação

- Tentativa de UPDATE profiles SET is_admin = true pelo próprio usuário retorna erro (testado via SQL autenticado).

- SELECT do cliente em profiles não traz colunas google_*_token.

- get_advisors (MCP Supabase) não reporta mais exposição dessas colunas.

- Painel /admin continua funcional para admins reais.

## 6. Dependências e próximos passos

Depende de: schema base (0001), admin role (0008). Habilita:

- T36 — hardening de RLS e storage policies.

- T37 — auditoria admin server-side anti-forja.

- Exposição segura a usuários reais (pré-requisito de toda a Sprint 5).