# PSP2 — Entrega Sprint 4 / Tarefa 55

Resultados, artefato e discussão (Seção 5) — avaliação planejada, sem números fabricados

## 📖 Em palavras simples

Esta é a seção em que o artigo apresenta o que foi alcançado. Como os testes em produção não foram executados neste ciclo, ela é redigida com honestidade metodológica: o principal resultado reportado é o próprio artefato (o protótipo funcional ponta-a-ponta), e a avaliação experimental aparece como integralmente PLANEJADA — com protocolo, instrumentos e critérios definidos —, mas não executada. Nenhum número empírico é fabricado.

Concretamente: a Tabela 1 sintetiza os componentes implementados e o seu estado (não métricas de uso); a avaliação técnica (50 documentos) e a avaliação com usuários (SUS, TAM, comparativo cronometrado, entrevista) têm critérios de aceitação definidos (ex.: ≥ 80% de classificação, SUS ≥ 70), mas como alvos de projeto, não como medições. A discussão situa-se no plano do projeto e da aderência à literatura, reconhecendo a ausência de dados empíricos próprios.

Por que isso importa? Apresentar uma avaliação planejada com critérios claros é íntegro; apresentar números inventados como se fossem coletados não é. Esta foi a decisão editorial adotada no artigo e esta tarefa documenta exatamente esse enquadramento honesto.

## 1. Identificação

| ID | Sprint 4 — Tarefa 55 |
| --- | --- |
| Épico | Documentação e Artigo |
| História | H19 - Redigir o corpo do artigo ENEGEP |
| Tarefa | Escrever resultados (artefato + avaliação planejada) e discussão |
| Responsável | Luis Felipe |
| Planning Poker | 5 |
| Data de início | 05/06/2026 |
| Data de entrega | 14/06/2026 |
| Status | Concluído (avaliação planejada; sem dados empíricos reportados) |
| Arquivo do artigo | Entregas/Sprint 0/PSP2_Artigo_ENEGEP_Introducao.docx (Seção 5) |

## 2. Objetivo

Redigir a Seção 5 reportando o artefato funcional como principal resultado deste ciclo, apresentando a avaliação (técnica e com usuários) como integralmente desenhada — com instrumentos e critérios de aceitação definidos — porém não executada, e discutindo a aderência da proposta à literatura, sem reportar resultados empíricos não coletados.

## 3. Critério de aceitação

Seção 5 redigida reportando o protótipo funcional (Tabela 1 = componentes implementados e seu estado), o protocolo de avaliação planejado (SUS/TAM/cronometragem/entrevista) com critérios de aceitação previamente definidos, e discussão de aderência à literatura — sem números fabricados e com declaração explícita de que nenhum resultado empírico é reportado.

## 4. Conteúdo da entrega

### 4.1. Estrutura da Seção 5 (como redigida)

- 5.1 Resultado principal — o artefato: protótipo funcional que percorre ingestão → classificação → síntese → compressão → exportação, demonstrado em ambiente de desenvolvimento nos cinco formatos. Tabela 1 sintetiza os componentes implementados e seu estado (não métricas de uso).

- 5.2 Avaliação planejada (não executada): validação técnica de 50 documentos e sessões com dez estudantes — instrumentos (SUS, TAM, comparativo cronometrado, entrevista) e critérios definidos; execução condicionada à disponibilização pública do sistema, não concluída neste ciclo.

- 5.3 Discussão: situada no plano do projeto e da aderência à literatura (Ma; Martins; Lopes, 2024; Furst; Venkateshwaran, 2026; Feng; Liu; Ghosal, 2024; CGI.br, 2025), reconhecendo a ausência de dados empíricos próprios.

### 4.2. Honestidade metodológica (decisão editorial)

- Nenhum resultado empírico é reportado — a seção afirma isso explicitamente.

- Os critérios de aceitação (≥ 80% de classificação, SUS ≥ 70, satisfação ≥ 70%, redução ≥ 50% de tempo) são alvos de projeto definidos na Metodologia, não medições.

- A execução da avaliação é trabalho futuro (Seção 6 / docs/visao-futuro.md), dependente da implantação pública.

## 5. Validação

- Coerência com a Metodologia (Seções 3.4 e 3.5) — instrumentos e critérios batem.

- Ausência de números fabricados; declaração explícita de que nenhum resultado empírico é reportado.

- Tabela 1 (componentes implementados e estado) formatada conforme o template ENEGEP.

## 6. Dependências e próximos passos

Depende de: T54 (metodologia/arquitetura). Habilita: a Seção 6 (Considerações finais). Trabalho futuro:

- Executar a avaliação desenhada (validação técnica + SUS/TAM/entrevistas) após a implantação pública e reportar os resultados reais.