# PSP2 — Entrega Sprint 5 / Tarefa 64

Dashboard com métricas pessoais, filtros e atualização em tempo real

## 📖 Em palavras simples

O Dashboard é a tela onde o aluno acompanha tudo. Esta entrega entrega os cards de métricas pessoais, os filtros de busca e a atualização em tempo real do status de processamento — sem precisar dar refresh.

Os cards mostram documentos processados (% sucesso), caracteres analisados, custo acumulado, falhas e distribuição por matéria. A busca filtra por nome/título, com select de matéria e pílulas de status (Todos/Processando/Concluídos/Revisar/Falhou), tudo client-side. O Realtime escuta a tabela jobs e atualiza a UI instantaneamente quando o status muda, invalidando também as métricas e a atividade.

Por que isso importa? O Dashboard é o coração do uso diário. Atualização em tempo real (em vez de polling) e métricas pessoais dão ao aluno a sensação de controle e transparência sobre o que o sistema está fazendo com seus documentos.

## 1. Identificação

| ID | Sprint 5 — Tarefa 64 |
| --- | --- |
| Épico | Núcleo de Uso Diário |
| História | H23 - Processar, acompanhar e gerir documentos |
| Tarefa | Dashboard com métricas pessoais, filtros e realtime |
| Responsável | Pedro |
| Planning Poker | 5 |
| Data de início | 15/06/2026 |
| Data de entrega | 25/06/2026 |
| Status | Concluído |
| Commits | 7670453, c216a5b |

## 2. Objetivo

Entregar o Dashboard do aluno com cards de métricas pessoais, filtros de busca/matéria/status e atualização em tempo real do status dos documentos.

## 3. Critério de aceitação

Cards de KPI (processados/%, caracteres, custo, falhas, distribuição por matéria) renderizados quando há ao menos 1 job; filtros client-side; Realtime atualiza status e invalida métricas/atividade; upload invalida a lista de jobs.

## 4. Conteúdo da entrega

### 4.1. Métricas e filtros

- MetricsCards: documentos processados (% sucesso), caracteres analisados, custo acumulado, falhas, distribuição por matéria (top 6).

- useUserMetrics calcula tudo em uma única query; só renderiza se houver ao menos 1 job.

- Busca por nome/título + select de matéria + pílulas de status (5), tudo client-side em useMemo.

### 4.2. Realtime

- Canal Supabase Realtime escuta jobs com filtro user_id=eq.{id} (defesa em profundidade).

- Mudança de status atualiza a UI e invalida métricas/atividade (fix do achado #15).

- Upload invalida [jobs] (não depende só do canal — fix do achado #16).

## 5. Validação

- Status muda na UI sem refresh ao concluir o processamento.

- Métricas e atividade refletem a mudança em tempo real.

- Filtros funcionam sem nova query.

## 6. Dependências e próximos passos

Depende de: pipeline (Sprints 1/2) e índices (T43). Habilita:

- T65 — gestão e preview de documentos.

- T66 — página de atividade.