# PSP2 — Entrega Sprint 5 / Tarefa 69

Exportar/excluir dados (Art. 18 LGPD) e filtro de dados de teste no /admin

## 📖 Em palavras simples

Fechar a jornada com responsabilidade significa dar ao aluno controle sobre os próprios dados e manter as métricas do admin limpas. Esta entrega entrega o self-service de privacidade (LGPD Art. 18) e o filtro de dados de teste no painel.

O aluno, em Configurações > Privacidade, pode exportar todos os seus dados em JSON (export_user_data, sem tokens/senhas) e excluir a conta com confirmação textual (delete_my_account, cascade + logout). No /admin, um toggle "Incluir dados de teste" (default desligado) esconde os 50 perfis de teste do seed das métricas, via parâmetro p_include_test nas 9 RPCs admin (migration 0019).

Por que isso importa? Direito de acesso e ao esquecimento são direitos fundamentais do titular (LGPD Art. 18) — sem self-service, dependiam de processo manual. E métricas contaminadas por dados de teste enganam a leitura do admin. Ambos fecham a jornada com integridade.

## 1. Identificação

| ID | Sprint 5 — Tarefa 69 |
| --- | --- |
| Épico | Personalização e Voz do Cliente |
| História | H24 - Reter e ouvir o aluno |
| Tarefa | Privacidade self-service (export/delete) + filtro de dados de teste no /admin |
| Responsável | Theo |
| Planning Poker | 3 |
| Data de início | 15/06/2026 |
| Data de entrega | 25/06/2026 |
| Status | Concluído |
| Commits | 2855d3d |

## 2. Objetivo

Entregar ao aluno o controle dos próprios dados (exportação e exclusão LGPD Art. 18) e manter as métricas administrativas limpas com um filtro de dados de teste.

## 3. Critério de aceitação

Configurações > Privacidade com exportar JSON (export_user_data, sem tokens/senhas) e excluir conta (delete_my_account, cascade + logout, confirmação textual); toggle "Incluir dados de teste" no /admin (default off) propagado às 9 RPCs (p_include_test, migration 0019).

## 4. Conteúdo da entrega

### 4.1. Privacidade self-service (LGPD Art. 18)

- export_user_data() (SECURITY DEFINER) retorna JSON com profile/documents/jobs/job_events/generated_content/prompts/consents — sem tokens OAuth nem senhas.

- delete_my_account() apaga auth.users em cascade; UI com confirmação textual ("digite EXCLUIR") + signOut e redirect.

- PrivacySection.tsx em Configurações.

### 4.2. Filtro de dados de teste no /admin

- Migration 0019 adiciona p_include_test (default false) às 9 RPCs admin, escondendo os 50 perfis is_test do seed 0016.

- AdminPrefsProvider + toggle no AdminLayout propagam a preferência aos hooks de métricas/feedback.

- Toggle só visível onde tem efeito (achado #63).

## 5. Validação

- Exportar gera JSON sem tokens/senhas; excluir apaga tudo em cascade.

- Métricas do /admin escondem dados de teste por padrão.

- Toggle propaga corretamente para os hooks.

## 6. Dependências e próximos passos

Depende de: T60 (base LGPD), admin panel. Relaciona-se com: T35 (blindagem de colunas). Encerra a jornada com:

- Direitos do titular atendidos (export/delete).

- Métricas administrativas confiáveis.