UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — UnB

FACULDADE DE TECNOLOGIA — FT

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

DISCIPLINA: PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 2 — PSP2

THEO MURAHOVSCHI

PEDRO HENRIQUE

ISAAC

GUILHERME

LUIS FELIPE

RELATÓRIO FINAL DA SPRINT 5

Projeto: PSP2 — IA para Universitários

Brasília — DF

2026

THEO MURAHOVSCHI

PEDRO HENRIQUE

ISAAC

GUILHERME

LUIS FELIPE

RELATÓRIO FINAL DA SPRINT 5

Projeto: PSP2 — IA para Universitários

Relatório final da Sprint 5 apresentado à disciplina Projeto de Sistemas de Produção 2 (PSP2), do curso de Engenharia de Produção da Universidade de Brasília, como parte das atividades avaliativas do semestre 2026.1.

Orientador(a): [A PREENCHER]

Período da Sprint: 15/06/2026 a 25/06/2026

Brasília — DF

2026

SUMÁRIO

# 1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta os resultados da Sprint 5 do projeto PSP2 — IA para Universitários, no âmbito da disciplina PSP2 do curso de Engenharia de Produção da UnB, semestre 2026.1.

A Sprint 5 foi dedicada à jornada do cliente: a experiência completa do aluno, da aquisição ao hábito de uso, com a identidade visual da UnB e a base legal de LGPD. O objetivo foi consolidar e refinar o caminho que o estudante percorre — cadastro, onboarding, configuração do semestre, uso diário, personalização e voz do cliente.

# 2 METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto adota o framework ágil Scrum, organizado em sprints de duração fixa, com cerimônias de planejamento, revisão e retrospectiva. A divisão de responsabilidades respeita os papéis estabelecidos pela equipe e a comunicação ocorre por canais assíncronos e reuniões síncronas semanais. O repositório é mantido no GitHub, com fluxo de trabalho baseado em branches por funcionalidade e revisão por pares antes da integração à branch principal.

## 2.1 Composição da equipe

| Integrante | Papel | Atribuições principais |
| --- | --- | --- |
| Theo Murahovschi | Product Owner / Frontend Lead | PO, condução do backlog, frontend e identidade visual |
| Pedro Henrique | Desenvolvedor Frontend | Interface, dashboard, drag-and-drop, integração com Supabase |
| Isaac | Desenvolvedor Backend (Lead) | Edge Functions, pipeline LLM, parsers e validação |
| Guilherme | Desenvolvedor Backend | Suporte ao pipeline, geração de prompts e infraestrutura |
| Luis Felipe | QA / Testes | Validação funcional, testes manuais e automatizados |

## 2.2 Pilha tecnológica

Frontend em React + Vite (TypeScript) hospedado na Vercel; backend em Supabase Edge Functions (Deno) com Postgres e Row Level Security; integração a múltiplos LLMs via OpenRouter e ao Google Drive via OAuth 2.0 com escopo restrito. CSS próprio com identidade visual UnB (sem framework de UI).

## 2.3 Fluxo de trabalho

Branches por funcionalidade, revisão por pares antes do merge na branch principal, pipeline de CI (lint, typecheck, testes com cobertura e build) e deploy automatizado das Edge Functions, com aplicação de migrations versionadas antes do deploy.

# 3 PLANEJAMENTO DA SPRINT

## 3.1 Objetivos da sprint

Entregar e refinar a jornada completa do aluno: entrada com identidade UnB e consentimento LGPD; onboarding guiado; configuração do perfil acadêmico (matérias/horários e import SIGAA, conexão do Drive); núcleo de uso diário (dashboard em tempo real, gestão e leitura de documentos, transparência operacional); e personalização e voz do cliente (biblioteca de prompts, system prompt portátil, feedback e direitos LGPD self-service).

## 3.2 Histórias e tarefas planejadas

| Épico | História | Tarefas |
| --- | --- | --- |
| Aquisição e Onboarding | H21 — Entrada e ativação do aluno | 3 |
| Perfil Acadêmico | H22 — Configurar o semestre | 2 |
| Núcleo de Uso Diário | H23 — Processar, acompanhar e gerir documentos | 3 |
| Personalização e Voz do Cliente | H24 — Reter e ouvir o aluno | 3 |

# 4 DESENVOLVIMENTO

## 4.1 H21 — Entrada e ativação do aluno

Entregou a porta de entrada do produto: login/cadastro com magic link e indicador de força de senha, identidade visual UnB, consentimento LGPD obrigatório no cadastro, páginas de Privacidade e Termos, e o onboarding guiado de quatro passos (curso, semestre, matérias e horários).

Tarefas entregues:

- T59 — Login/cadastro + magic link + força de senha + identidade visual UnB

- T60 — Consentimento LGPD no signup + páginas Privacidade/Termos + 404

- T61 — Onboarding guiado 4-step (curso, semestre, matérias, horários)

## 4.2 H22 — Configurar o semestre

Entregou a página de matérias com grade visual de horários e a importação automática do atestado de matrícula do SIGAA (parser dedicado + Edge Function, com preview e merge não-destrutivo), além do fluxo de conexão do Google Drive nas configurações.

Tarefas entregues:

- T62 — Página /materias com grade visual + import SIGAA (parser + Edge Function)

- T63 — Conexão do Google Drive nas configurações

## 4.3 H23 — Processar, acompanhar e gerir documentos

Entregou o dashboard com métricas pessoais, filtros e atualização em tempo real; a gestão de documentos (arquivar/excluir) com preview da síntese em markdown renderizado; e a página de atividade, que dá transparência operacional sobre cada etapa do processamento.

Tarefas entregues:

- T64 — Dashboard com métricas pessoais, filtros e realtime

- T65 — Gestão de documentos (arquivar/excluir) + preview de síntese em markdown

- T66 — Página /atividade — transparência operacional

## 4.4 H24 — Reter e ouvir o aluno

Entregou a biblioteca de prompts copiáveis e o system prompt personalizado injetado na síntese (a saída portátil que caracteriza o produto), o widget de feedback no preview com painel administrativo agregado, e os direitos LGPD self-service (exportar/excluir dados) com filtro de dados de teste no painel.

Tarefas entregues:

- T67 — Biblioteca de prompts + system prompt personalizado na síntese

- T68 — Feedback widget no preview + painel /admin/feedback

- T69 — Privacidade self-service (export/delete) + filtro de dados de teste no /admin

# 5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A jornada do cliente foi construída de ponta a ponta: o aluno consegue cadastrar-se com consentimento informado, completar o onboarding, configurar o semestre (inclusive importando o SIGAA), conectar o Drive, processar e acompanhar documentos em tempo real, ler as sínteses, usar a biblioteca de prompts e o system prompt portátil, dar feedback e exercer seus direitos de privacidade.

A experiência foi validada internamente em ambiente de desenvolvimento. [A PREENCHER: inserir métricas de uso e resultados de validação com usuários quando a avaliação for executada após o deploy público — taxa de conclusão do onboarding, tempo por etapa, satisfação.]

# 6 DIFICULDADES E APRENDIZADOS

A principal dificuldade foi a impossibilidade de validar a jornada com usuários reais neste ciclo, por ausência de deploy público — o que deslocou a avaliação empírica (antigas histórias de testes com usuários) para trabalho futuro.

O aprendizado foi tratar a jornada como um todo coeso (aquisição → ativação → uso → retenção) em vez de funcionalidades isoladas: decisões como o onboarding obrigatório, a transparência operacional e a saída portátil reforçam-se mutuamente na experiência do aluno.

# 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final da Sprint 5, a jornada do cliente está implementada e refinada, com identidade UnB, acessibilidade e base LGPD. A validação empírica com estudantes reais — mapeamento da jornada observada, testes de usabilidade (SUS/TAM) e coleta de feedback em escala — permanece como trabalho futuro, dependente da disponibilização pública do sistema.

# REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

[A PREENCHER: consolidar referências de UX/usabilidade efetivamente consultadas (ex.: WCAG 2.1, heurísticas de Nielsen).]