## Slide 1
PSP2 — IA para Universitários
Estado do Projeto — Fechamento do ciclo (Sprints 1–5)
EQUIPE
Theo Murahovschi · Pedro Henrique · Isaac · Guilherme · Luis Felipe
Universidade de Brasília · Engenharia de Produção · 2026.1 · 18/06/2026

## Slide 2
A IDEIA
VISÃO GERAL · O QUE QUEREMOS RESOLVER
Um hub que organiza o estudo do aluno UnB
02
O aluno recebe material solto — PDFs, slides, fotos, DOCX — em cinco sistemas diferentes. Resultado: perde tempo organizando em vez de estudar.
O que ele recebe de volta:
Um resumo confiável de cada documento
Tudo nomeado e organizado por matéria, automaticamente
Uma biblioteca de prompts prontos pra qualquer IA
O próprio Drive do aluno como espelho do estudo
Menos tempo organizando. Mais tempo aprendendo.
Como funciona, em alto nível
1
O aluno envia
PDFs, slides, fotos, DOCX
2
A IA entende
Identifica matéria e conteúdo
3
A IA condensa
Sintetiza e gera a revisão
4
O aluno usa
Drive + prompts personalizados

## Slide 3
REPLANEJAMENTO
DO PLANO INICIAL AO PLANO REAL
O plano agora reflete o que realmente foi feito
03
A backlog inicial (4 sprints) foi reformulada retroativamente em 5 sprints — deadline 25/06 mantido.
ANTES · 4 SPRINTS
S3 · Integração + Testes com usuários
S4 · Feedback + Artigo + Apresentação
DEPOIS · 5 SPRINTS
S3 · Hardening completo do sistema
S4 · Elaboração e finalização do artigo
S5 · Jornada do cliente
O produto cresceu na prática (segurança, LGPD, jornada). O plano passou a capturar isso, em vez de tratar como "extra".
Agora plano e produto contam a mesma história.

## Slide 4
BACKLOG
ESCOPO COMPLETO EM 5 SPRINTS
Backlog do produto — 19 histórias, 5 sprints
04
19 histórias
69 tarefas
5 sprints
5 integrantes
SPRINT 1
Fundação
H1–H4 · 21 tarefas
CONCLUÍDA
SPRINT 2
Inteligência
H5–H7 · 13 tarefas
CONCLUÍDA
SPRINT 3
Hardening
H13–H18 · 18 tarefas
CONCLUÍDA
SPRINT 4
Artigo
H19–H20 · 6 tarefas
EM FINALIZAÇÃO
SPRINT 5
Jornada do cliente
H21–H24 · 11 tarefas
CONCLUÍDA
Entregas também atualizadas
docs de tarefa (T35–T69) · relatórios por sprint (3 e 4 revisados, 5 novo) · relatório geral · artigo ENEGEP

## Slide 5
FLUXO
DO COMEÇO AO FIM
As 5 sprints, lado a lado
05
SPRINT 1
Fundação
Arquitetura & stack
API de upload
Interface drag-and-drop
CONCLUÍDA
SPRINT 2
Inteligência
Pipeline LLM
Exportação Drive
System prompt + biblioteca
CONCLUÍDA
SPRINT 3
Hardening
Segurança & RLS
Pipeline resiliente
Observabilidade, a11y, CI/CD
CONCLUÍDA
SPRINT 4
Artigo
Corpo ABNT (6 seções)
Método DSR
Finalização & submissão
EM FINALIZAÇÃO
SPRINT 5
Jornada
Onboarding & LGPD
Perfil + SIGAA + Drive
Jornada do cliente
CONCLUÍDA
Cinco etapas, uma linha contínua.

## Slide 6
FLUXO REAL & ROBUSTEZ
SPRINT 3 · HARDENING
O sistema passou a funcionar de verdade
06
Login & autenticação
Entrada segura, sessão e proteção de rotas
Conexão Google Drive
OAuth, refresh de token, upload idempotente
Estruturação de pastas
Hierarquia por semestre e matéria
Fluxo ponta-a-ponta
Do upload à exportação, sem passo manual
Banco de dados sólido
RLS, anti-escalada, tokens fora do navegador
Hardening guiado por 4 rodadas de auditoria — ~200 achados, 1 crítico (escalada de admin) resolvido.
E mais: correção de bugs · correção de falhas de segurança · otimizações de código · inovações (calendário, cronograma, biblioteca de prompts).
De peças soltas a um fluxo sólido.

## Slide 7
PESQUISA
SPRINT 4 · ARTIGO
Artigo ENEGEP 2026 — pronto e honesto
07
Artigo científico completo sob o método Design Science Research, em 6 seções no padrão ABNT NBR 14724 (~14 páginas).
O artefato — protótipo funcional de ponta a ponta — é o resultado principal do ciclo, sintetizado na Tabela 1 de componentes.
Integridade metodológica: a avaliação com usuários (SUS, TAM) é reportada como planejada, não executada — sem dados fabricados.
Honestidade vale mais que número inventado.

## Slide 8
EXPERIÊNCIA
SPRINT 5 · JORNADA DO CLIENTE
A jornada completa do aluno, ponta a ponta
08
Aquisição & Onboarding
Login + magic link, identidade UnB, consentimento LGPD, onboarding em 4 passos
Perfil acadêmico
Grade visual de horários + importação do SIGAA, conexão do Drive
Uso diário
Dashboard em tempo real, gestão de documentos, transparência total
Voz do cliente
Biblioteca de prompts + system prompt portátil, feedback, direitos LGPD
Mapeamos toda a jornada do cliente — da descoberta ao hábito de uso — para guiar as próximas decisões de produto.
Da primeira tela ao hábito de estudo.

## Slide 9
ALÉM DO ESCOPO
O PRODUTO ENTREGUE É MAIOR QUE O PLANEJADO
O que cresceu durante a execução
09
Experiência do aluno
Identidade UnB, onboarding, busca/filtros, arquivar/excluir, tema escuro
Acompanhamento
Página de atividade, métricas pessoais, painel administrativo
Segurança & privacidade
Hardening de acesso, sandbox anti-injeção, LGPD completa
Inteligência do pipeline
Validação em 4 camadas (LLM-as-judge), import SIGAA, modos compacta/cola
Confiabilidade
Logs sem PII, atualização em tempo real, CI/CD com gate, auditoria multi-frente
Flexibilidade
Troca de modelo sem deploy, multi-provider de IA, biblioteca de prompts
O produto cresceu — e o plano acompanhou.

## Slide 10
ALÉM DA DISCIPLINA
Sistema inteligente unificado do estudante
O hub único onde o aluno UnB centraliza tudo que importa pro semestre.
TUDO EM UM LUGAR SÓ
Plataformas acadêmicas: universidade, fórum, Drive, e-mail e calendário
Caixa de entrada única: avisos, prazos e mensagens consolidados
Painel do semestre: matérias, notas, grade e progresso
IA QUE CONHECE O ALUNO
Plano de estudo personalizado, sob medida pra carga do semestre
Reforço retroativo: identifica lacunas de semestres passados
Tutor pessoal por matéria, no nível do aluno
Também à frente: planejamento e produtividade · acessibilidade · privacidade avançada · monetização sustentável.
Menos abas abertas. Mais foco. Mais tempo pro aluno.
10

## Slide 11
PARA ONDE VAI
DA DISCIPLINA À PESQUISA
Como seguimos — e por que vira PIBIC
11
MACRO · direção
Testar a direção: features novas, testes, feedbacks e análise de dados
Pesquisa de mercado em paralelo
Transformar o processo em PIBIC — continuidade científica (ProIC/UnB)
MICRO · próximas ações
Rodar a validação técnica (50 docs) → números reais pro artigo
Entrar no PIBIC: edital, orientador(a), projeto + plano de trabalho
Deploy em ambiente público
Seleção e acompanhamento de usuários-teste
Hardening contínuo: segurança, logs e banco
Novas features para sentir a direção — ex.: flashcards
A disciplina acaba; a pesquisa começa.