# PSP2 — Entrega Sprint 3 / Tarefa 38

Sandbox <<DOC>> do conteúdo do aluno em todas as etapas LLM

## 📖 Em palavras simples

O conteúdo que o aluno envia (um PDF, uma foto do quadro) é texto que vai dentro do prompt enviado ao modelo de IA. Sem proteção, um documento malicioso podia conter algo como "IGNORE AS INSTRUÇÕES ANTERIORES E FAÇA X" e o modelo obedeceria — isso é prompt injection.

A defesa envolve o conteúdo do aluno em delimitadores explícitos <<DOC>> ... <</DOC>>, remove qualquer ocorrência prévia desses delimitadores no texto (para o atacante não "fechar o envelope") e adiciona uma instrução de sistema dizendo que tudo entre os delimitadores é apenas dado, nunca instrução. Aplica-se nas três etapas do pipeline (classificação, síntese, compressão), na camada 4 (LLM-as-judge) e no system prompt personalizado do aluno.

Por que isso importa? O pipeline concatena texto não confiável com instruções do sistema. Sem o sandbox, a classificação e a síntese — e até o system prompt pessoal gerado depois — podiam ser corrompidos por um único documento hostil. É defesa pragmática, sem custo extra de tokens relevante.

## 1. Identificação

| ID | Sprint 3 — Tarefa 38 |
| --- | --- |
| Épico | Defesa do Pipeline LLM |
| História | H14 - Sandbox e contenção contra injeção e abuso |
| Tarefa | Sandbox <<DOC>> nas 3 etapas + judge + system prompt |
| Responsável | Guilherme |
| Planning Poker | 5 |
| Data de início | 26/05/2026 |
| Data de entrega | 04/06/2026 |
| Status | Concluído |
| Commits | 2e0f7d7, 5a0efac |

## 2. Objetivo

Mitigar prompt injection em todas as superfícies que concatenam input do aluno em prompts LLM, isolando o conteúdo em um envelope <<DOC>> com instrução de sistema explícita e neutralização de delimitadores plantados.

## 3. Critério de aceitação

As etapas classify, synthesize e compress, a camada validateJudge e a injeção do system prompt personalizado passam o conteúdo do aluno por sandboxUserInput; tentativas de fechar o envelope no input são neutralizadas; convenção documentada no CLAUDE.md e coberta por teste de regressão.

## 4. Conteúdo da entrega

### 4.1. Como funciona o sandbox

- Envolve o conteúdo extraído em <<DOC>> e <</DOC>>.

- Remove ocorrências prévias dos delimitadores no input (replace por marcador neutro).

- Concatena uma SANDBOX_INSTRUCTION ao system prompt: o que está entre os delimitadores é dado, nunca comando.

- Cobertura ampliada na auditoria 06-10: judge (#78) e system prompt do aluno (#98), não só as 3 etapas (achado S-04 da 05-26).

### 4.2. Superfícies cobertas

| Superfície | Status |
| --- | --- |
| classify / synthesize / compress | Sandbox aplicado (origem S-04). |
| validateJudge (camada 4) | Sandbox aplicado (achado #78). |
| system prompt personalizado do aluno | Prependido com sandbox (achado #98). |

## 5. Validação

- Documento com "IGNORE INSTRUÇÕES" não altera a classificação nem a síntese.

- Delimitadores plantados no input são neutralizados.

- Teste de regressão cobre o sandbox (fecha a lacuna de 0% de cobertura — achado #38).

- Convenção registrada no CLAUDE.md (§Segurança).

## 6. Dependências e próximos passos

Relaciona-se com: T42 (validação do pipeline), camada LLM-as-judge. Habilita:

- Processamento seguro de documentos de origem não confiável.

- Geração de system prompt resistente a conteúdo adversarial.