# PSP2 — Entrega Sprint 3 / Tarefa 40

Autorização de process-document, rate limit por usuário, CORS strict e verify_jwt

## 📖 Em palavras simples

As Edge Functions são as portas de entrada do backend. Esta entrega tranca essas portas: quem pode bater, de onde, e quantas vezes.

Em concreto: authorizeProcessDocument garante que só o dono do job (ou uma chamada interna service_role) dispare o processamento — antes, qualquer um com um job_id válido podia disparar processamento alheio, queimando custo; rate limit de 10/min por usuário corta loops de reprocessamento; CORS com whitelist explícita (e string vazia quando a origem não é permitida, em vez de ecoar a origem do atacante); e verify_jwt = true explícito por função no config.toml, para nenhum deploy futuro deixar uma função aberta por engano.

Por que isso importa? A falha de autorização em process-document era crítica: permitia a um terceiro disparar processamento de jobs de outros alunos. Somada a rate limit e CORS strict, esta entrega fecha a superfície de abuso das funções.

## 1. Identificação

| ID | Sprint 3 — Tarefa 40 |
| --- | --- |
| Épico | Defesa do Pipeline LLM |
| História | H14 - Sandbox e contenção contra injeção e abuso |
| Tarefa | Rate limit por usuário + authorizeProcessDocument + CORS strict + verify_jwt |
| Responsável | Isaac |
| Planning Poker | 5 |
| Data de início | 26/05/2026 |
| Data de entrega | 04/06/2026 |
| Status | Concluído |
| Commits | 1f780cf, 4ffcdff, abe11bd, 33a6d91 |

## 2. Objetivo

Controlar autenticação, autorização, origem e taxa das Edge Functions: process-document só roda para o dono do job ou chamada interna; rate limit por usuário; CORS por whitelist; verify_jwt explícito por função.

## 3. Critério de aceitação

process-document rejeita disparo por quem não é dono nem service_role; chamadas do usuário passam por rate limit (10/min); origem fora da whitelist não é ecoada (header vazio); config.toml declara verify_jwt por função, incluindo parse-sigaa-atestado.

## 4. Conteúdo da entrega

### 4.1. Controles aplicados

- authorizeProcessDocument: Bearer = service_role (interno) OU JWT do dono do job. Devolve a origem (service | user + userId). Achado SEG A1 da auditoria 2026-05-28.

- Rate limit por user.id (10/min) em re-disparos via JWT; chamadas internas service_role isentas.

- corsHeadersFor retorna string vazia quando a origem não está na whitelist (em vez de ecoar allowed[0]) — logs limpos e sem header smuggling.

- verify_jwt = true explícito por função no config.toml (achados #59 e #65 — incluindo parse-sigaa-atestado).

## 5. Validação

- Disparo de process-document por não-dono é rejeitado.

- Mais de 10 disparos/min do mesmo usuário são barrados.

- Origem não-whitelisted recebe header CORS vazio.

- Toda função declara verify_jwt no config.toml.

## 6. Dependências e próximos passos

Relaciona-se com: T36 (RLS), T39 (guards de custo). Habilita:

- Exposição segura das Edge Functions a tráfego real.

- Proteção da quota OpenRouter contra burst.