# PSP2 — Entrega Sprint 3 / Tarefa 52

Quatro rodadas de auditoria multi-frente como prática de garantia de qualidade

## 📖 Em palavras simples

Esta entrega documenta a prática que guiou toda a Sprint 3: auditorias completas e sistemáticas do estado do sistema, em múltiplas frentes, antes de expor o produto a usuários. Foram quatro rodadas (26, 27 e 28/05 e 10/06), totalizando cerca de 200 achados.

Cada rodada cobre frentes como bugs/lacunas funcionais, código morto, segurança, observabilidade, testes/qualidade e banco de dados, e produz relatórios versionados no repositório (mais um RESUMO-EXECUTIVO e QUICKWINS por rodada). Cada achado vira ou um commit de correção (rastreado) ou uma pendência catalogada — o que dá rastreabilidade total de "por que esta mudança foi feita".

Por que isso importa? Auditar de forma estruturada e versionada transforma "achismo de qualidade" em evidência. É o que sustentou priorizar as correções certas (do crítico de escalada de privilégio aos quick wins) e o que dá ao artigo e aos relatórios uma base factual de garantia de qualidade.

## 1. Identificação

| ID | Sprint 3 — Tarefa 52 |
| --- | --- |
| Épico | Qualidade, CI-CD e Higiene |
| História | H18 - Pipeline de entrega confiável |
| Tarefa | Auditorias completas do sistema (4 rodadas, ~200 achados, 6 frentes) como prática de QA |
| Responsável | Theo |
| Planning Poker | 5 |
| Data de início | 26/05/2026 |
| Data de entrega | 04/06/2026 |
| Status | Concluído |
| Commits | a49e0c5, 23acd63 |

## 2. Objetivo

Estabelecer e documentar a auditoria multi-frente como prática de QA do projeto, com relatórios versionados, rastreio achado→commit/pendência e síntese executiva por rodada.

## 3. Critério de aceitação

Existem pacotes de auditoria versionados (2026-05-26/27/28 e 2026-06-10) cobrindo múltiplas frentes; cada rodada tem síntese; achados rastreiam para commits de correção ou pendências catalogadas em PENDENCIAS.md.

## 4. Conteúdo da entrega

### 4.1. Rodadas de auditoria

| Rodada | Frentes | Saída |
| --- | --- | --- |
| 2026-05-26/27/28 | Bugs, Código Morto, Segurança, Observabilidade, Testes, Banco | 6 relatórios + RESUMO-EXECUTIVO + QUICKWINS por dia (~96 achados). |
| 2026-06-10 | Crítico→Info (segurança, a11y, robustez, DB, frontend) | AUDITORIA-2026-06-10.md (104 achados, 1 crítico + 4 highs). |

### 4.2. Rastreabilidade

- Cada achado auto-corrigido vira commit citando a origem (ex.: "achado #1 da auditoria 2026-06-10").

- O que não foi auto-corrigido é catalogado em docs/PENDENCIAS.md por categoria de bloqueio.

- Os pacotes ficam em Entregas/Auditoria-*/ para consulta futura.

## 5. Validação

- Pacotes de auditoria presentes e versionados no repo.

- Achados crítico/high da 06-10 endereçados nas tarefas T35–T51.

- PENDENCIAS.md reflete o que sobrou.

## 6. Dependências e próximos passos

Origem: EXTRAS #26 (auditoria multi-agente). Alimenta: todas as tarefas de hardening desta sprint. Habilita:

- Base factual para os relatórios de sprint e o artigo.

- Próximas rodadas antes de cada marco de exposição.