# PSP2 — Entrega Sprint 3 / Tarefa 42

finish_reason, timeout de LLM, validação de compressão e needs_review

## 📖 Em palavras simples

Quando um modelo de IA é interrompido por atingir o limite de tokens, ele devolve um texto truncado — mas o pipeline tratava isso como sucesso e mandava a síntese cortada pro Drive. Esta entrega passa a checar o finish_reason e impede que uma síntese truncada seja entregue como concluída.

Inclui também: timeout configurável nas chamadas LLM (AbortSignal.timeout), para um fetch pendurado não deixar o job preso em "processing"; validação da etapa de compressão (perda de fórmulas/avisos agora gera warning); e a atribuição de needs_review quando a classificação é incerta — o documento é entregue, mas sinalizado para revisão humana, em vez de ir como concluído silenciosamente.

Por que isso importa? São os casos de borda que corroem a confiança: resumo cortado pela metade, job travado para sempre, compressão que perdeu a fórmula essencial. Tratá-los é o que separa "funciona na demo" de "funciona no dia a dia".

## 1. Identificação

| ID | Sprint 3 — Tarefa 42 |
| --- | --- |
| Épico | Robustez do Pipeline e Banco |
| História | H15 - Resiliência a races, retries e falhas parciais |
| Tarefa | finish_reason, timeout LLM, validação de compressão e needs_review |
| Responsável | Guilherme |
| Planning Poker | 5 |
| Data de início | 26/05/2026 |
| Data de entrega | 04/06/2026 |
| Status | Concluído |
| Commits | 5a0efac, 97a1ec2 |

## 2. Objetivo

Endereçar falhas silenciosas do pipeline: síntese truncada por max_tokens, chamadas LLM sem timeout, compressão não validada e classificação incerta sem sinalização.

## 3. Critério de aceitação

finish_reason=length não vai como completed; chamadas LLM têm timeout (AbortSignal); a compressão é validada (perda de conteúdo essencial gera warning); classificação incerta marca needs_review com badge visível na UI.

## 4. Conteúdo da entrega

### 4.1. Correções de robustez do conteúdo

| Item | Comportamento |
| --- | --- |
| finish_reason=length | Síntese truncada não é marcada como completed nem sobe ao Drive (achado #3, HIGH). |
| Timeout LLM | callLLM com AbortSignal.timeout — fetch pendurado não trava o job em processing (achado #25). |
| Validação de compressão | Perda de fórmulas/avisos no compress gera warning (achado #26). |
| needs_review | Confiança na faixa [review, auto) marca needs_review; doc completa e sobe, mas sinaliza revisão (achado B1 da 05-28; #27, #34). |

### 4.2. needs_review na UI

O status needs_review passou a ter prioridade sobre completed_with_warning, é logado em job_events e aparece na /atividade. A síntese fica visível com um badge de aviso (aprovado por padrão), em vez de esconder o conteúdo — o que casa com o fix de UI do achado #34.

## 5. Validação

- Síntese truncada por limite de tokens não é entregue como concluída.

- Chamada LLM que pendura é abortada por timeout.

- Compressão que perde conteúdo essencial gera warning.

- Classificação incerta gera needs_review com badge.

## 6. Dependências e próximos passos

Relaciona-se com: T38 (sandbox), T41 (claim/retry). Habilita:

- Qualidade confiável da saída entregue ao aluno.

- Sinalização de revisão na jornada do cliente (Sprint 5).